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1. Wprowadzenie
Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Odpowiada on wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki. Plan wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Spółki podporządkowaną osiągnięciu następujących celów:
· [bookmark: _Toc90915920]zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,
· uczestnictwo w trwałym rozwoju aglomeracji miejskiej  - modernizacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz jej budowa w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje,
· utrzymanie wysokiej jakości wody w sieci,
· poprawę stanu środowiska naturalnego,
· zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków.


Planowany poziom nakładów inwestycyjnych Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 
2016-2020, które zostaną poniesione na realizację celów strategicznych, wyniesie 
356,2 mln zł.
Realizacja tych inwestycji finansowana będzie ze środków własnych i funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Ogółem zakładany udział funduszy pomocowych w całości nakładów inwestycyjnych w latach 2016-2020 wyniesie 21,3%.

2. Inwestycje w podziale na sfery

2.1 Ujęcia Wody Surowej 

Podstawowym źródłem surowca są rzeki Oława i Nysa Kłodzka. Rzeki te wraz ze zbiornikami retencyjnymi Głębinów i Otmuchów zapewniają pełne pokrycie potrzeb surowcowych.

MPWiK zaopatruje w wodę pitną miasto Wrocław, a także dostarcza wodę do wybranych odbiorców w gminach Długołęka, Czernica, Wisznia Mała oraz kilku miejscowości w gminach Siechnice i Kobierzyce.

Najważniejszym działaniem inwestycyjnym w tej sferze jest modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w miejscowości Michałów. Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania surowca oraz intensyfikacji procesu infiltracji na terenach wodonośnych planowana jest odbudowa kanału Odra-Oława, wykonanie otworów studziennych oraz przebudowa studni horyzontalnej na terenach wodonośnych MPWiK. Przewiduje się również  przebudowę ujęcia wody w Leśnicy.

Celem prowadzonych inwestycji w sferze ujęć wody surowej jest utrzymanie poziomu ilościowego i jakościowego dostaw dla aglomeracji miejskiej oraz zwiększenie sprawności istniejących układów hydraulicznych.

Planowane do poniesienia nakłady:  25,4 mln zł (7,1%)

2.2 Produkcja Wody 
Wrocław zaopatrywany jest w wodę z dwóch głównych zakładów produkcji wody pitnej 
– Mokry Dwór i Na Grobli oraz jednej małej, lokalnej stacji uzdatniania wody w Leśnicy. 
Całkowita produkcja wody w roku 2014 wyniosła 42,6 mln m3, co daje 116,8 tys m3/d.
Najważniejsze kierunki działań w tej sferze polegać będą przede wszystkim na inwestycjach usprawniających eksploatację Zakładu Produkcji Wody „Mokry Dwór”, w tym:
· przebudowie filtrów piaskowych i węglowych,
· rozbudowie systemu pomiarowego technologii ZPW,
· przebudowie instalacji dozowania dezynfektantów i neutralizacji ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, 
· modernizacji pompowni II stopnia.

Inwestycje w tej sferze nakierowane są na dalszą poprawę jakości wody dostarczanej do sieci miejskiej, a przyjęte rozwiązania bazują na najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych dostępnych w branży.

Planowane do poniesienia nakłady: 27,9 mln zł (7,8%)


2.3 Dystrybucja Wody

[bookmark: _Toc90915922]Długość sieci wodociągowej wynosi 2 044 km (dane z października 2015).
Struktura tej sieci wygląda następująco:
· magistrale 		11,1%
· sieć rozdzielcza 	65,3%
· przyłącza 		23,7%

Najważniejsze działania inwestycyjne w tej sferze polegać będą przede wszystkim na:
· zakończeniu przebudowy sieci wodociągowej dla wrocławskich osiedli (Polanowice, Sołtysowice, Widawa, Lipa Piotrowska, Kowale, Ratyń),
· przebudowie sieci wodociągowej w pasach drogowych we współpracy
ze ZDiUM-em i Wrocławskimi Inwestycjami, 
· budowie/przebudowie sieci wodociągowej przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi.

Planowane do realizacji inwestycje to kolejny etap sukcesywnie realizowanej strategii zwiększania ilości odbiorców oraz utrzymania bardzo wysokiej jakości wody dostarczanej mieszkańcom.

Planowane do poniesienia nakłady: 49,7 mln zł (14,0%)


2.4 System Odbioru Ścieków

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w posiadaniu MPWiK wynosi 1 404 km (dane z października 2015). Struktura tej sieci wygląda następująco:
· sieć kanalizacyjna sanitarna 			34,7%
· sieć kanalizacyjna ogólnospławna 		30,9%
· przyłącza kanalizacyjne 			24,1%
· sieć kanalizacyjna deszczowa		10,3%

W systemie odprowadzania ścieków funkcjonują również 43 pompownie wraz z rurociągami tłocznymi i 3 zbiorczymi punktami odbioru ścieków.
Ścieki odbierane są z gminy Kobierzyce, Czernica, Wisznia Mała, Siechnice i Miękinia.

Znaczna część środków finansowych w budżecie inwestycji MPWiK przypada na utrzymanie i rozwój systemu odbioru ścieków, co wynika z bardzo szybkiego rozwoju aglomeracji wrocławskiej, zaawansowanego wieku dużej części sieci na terenie miasta oraz konieczności zagospodarowania ścieków pogody deszczowej w związku z zaprzestaniem eksploatacji pól irygowanych Osobowice.

Najważniejsze działania inwestycyjne w tej sferze polegać będą przede wszystkim na:
· budowie zbiorników retencyjnych oraz systemu retencji w głównych kolektorach ściekowych Odra i Ślęza,
· opomiarowaniu i budowie systemu sterowania pracą przelewów burzowych,
· zakończeniu rozbudowy kanalizacji na osiedlach w ramach projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności (Polanowice, Sołtysowice, Widawa, Lipa Piotrowska, Kowale, Ratyń),
· kontynuacji uzbrajania osiedli o zwartej zabudowie, w tym osiedla Świniary oraz Jerzmanowo - Jarnołtów,
· przebudowie sieci kanalizacyjnych realizowanych we współpracy 
ze ZDiUM-em i Wrocławskimi Inwestycjami,
· budowie sieci kanalizacyjnych przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi.

Inwestycje te wpłyną na poprawę standardu pracy i życia mieszkańców rejonu - poprzez zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitarnej oraz poprawę ciągłości odbioru ścieków.

Planowane do poniesienia nakłady: 154,5 mln zł (43,4%)


2.5 Oczyszczanie Ścieków

Obecnie całość ścieków z aglomeracji Wrocławskiej oczyszczana jest we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) – mechaniczno-biologicznej, o zdolności oczyszczania 140 m3/d ścieków.
W związku z zakończeniem eksploatacji Pól Osobowickich w funkcji oczyszczalni ścieków i koniecznością zagospodarowania ścieków pogody deszczowej (deszcze nawalne), planowana jest rozbudowa kolektora ściekowego Osobowice na terenie dawnej oczyszczalni wraz z przewiertem pod rzeką Odrą w kierunku Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków prowadzone będą inwestycje:
· rozbudowa ciągów technologicznych w celu oczyszczania ścieków pogody deszczowej,
· modernizacja instalacji uzdatniania wody technologicznej,
· modernizacja suszarni osadów ściekowych oraz inwestycje mające na celu uelastycznienie gospodarki ściekowej.

Planowane do poniesienia nakłady: 98,7 mln zł (27,7%)
[bookmark: _Toc90915931]

3. Podsumowanie

3.1 Nakłady inwestycyjne
Zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 1.

A. Nakłady według sfer
Planowane nakłady w latach objętych Planem wynoszą łącznie: 356,2 mln zł z czego 253,2 mln zł stanowią nakłady przeznaczone do poniesienia w dwóch obszarach działalności Spółki tj. systemie odbioru ścieków i oczyszczalniach ścieków. Oba te obszary stanowią 71,1% wszystkich planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 
2016-2020. Z jednej strony obrazuje to konsekwentną realizację przez Spółkę polityki inwestycyjnej zgodnej z potrzebami Miasta i jego mieszkańców. Opracowany plan jest spójny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta w szczególności w zakresie przygotowania terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe, a także z planami przebudowy ciągów komunikacyjnych. Natomiast obszar związany 
z oczyszczalniami ścieków jest bardzo istotny z punktu widzenia zagospodarowania wód opadowych (deszcze nawalne) w związku z zakończeniem eksploatacji Pól Osobowickich.




	

Powyższy wykres ilustruje zaangażowanie inwestycyjne Spółki w poszczególne sfery działalności. 





B. 
Nakłady według celów
Realizacja Planu nakierowana jest w głównej mierze na dalszą poprawę jakości świadczonych usług, ochronę środowiska, rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców Wrocławia oraz poprawę efektywności wykorzystywanych układów technologicznych. Znaczna część nakładów przypada na konieczne inwestycje tzw. odtworzeniowe, związane z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń.

Strukturę tych nakładów pokazuje Rysunek nr 2.





3.2 Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych
Zakres planowanych usług wodociągowo-kanalizacyjnych w stosunku do roku 2015 nie ulegnie zasadniczym zmianom. Szczegółowe zestawienie realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2016-2020, zwany dalej Harmonogramem.
Spółka będzie powiększać zakres realizowanych usług polegających na odprowadzaniu z terenu gminy ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych. 
Zwiększeniu ulegać będzie ilość odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych poprzez realizację przez Spółkę zadań takich jak: 
· Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb rozwoju miasta (poz.18 Harmonogramu), w szczególności uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
· Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb rozwoju miasta (poz.30 Harmonogramu), 
· Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w północnych i wschodnich dzielnicach miasta (poz.31 Harmonogramu). 

A. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne
	W planie znajduje się szereg działań o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym, które mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości oferowanych usług, m.in.:
· Modernizacja ujęcia Michałów (poz.4 Harmonogramu),
· Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy (poz.7 Harmonogramu), 
· Przebudowa armatury filtrów piaskowych w ZPW Mokry Dwór (poz.10 Harmonogramu)
· Rozbudowa systemu filtrów (poz.11 Harmonogramu), 
· Modernizacja pompowni II stopnia (poz.13 Harmonogramu).
Realizacja tych zadań wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody oraz utrzymanie bardzo wysokiej jakości usług świadczonych dla mieszkańców aglomeracji Wrocław.

B. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
W Harmonogramie przewidziano zarówno przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody, jak i odprowadzanie ścieków. Ich celem jest usprawnienie działania systemu wodno-kanalizacyjnego oraz ograniczenie występujących strat na sieci wodociągowej i wycieków/przelewów na sieci kanalizacyjnej.
Minimalizacja strat wody związana jest przede wszystkim z optymalizacją ciśnienia w sieci wodociągowej, wykrywaniem ukrytych wycieków, szybką naprawą uszkodzonych rurociągów, wymianą wyeksploatowanej sieci wodociągowej oraz wykrywaniem bezumownych poborów wody.
Działania inwestycyjno-budowlane dotyczące sieci wodociągowej poprzedzone są badaniami analityczno-pomiarowymi we wszystkich strefach wodociągowych (poz. 24 Harmonogramu). Prowadzone badania pozwolą oszacować z dużą dokładnością ilość niesprzedanej wody i miejsca występowania strat. Na tej podstawie wdrożone będą określone działania, w tym uszczelnianie i przebudowa sieci wodociągowej (poz. 20-23 Harmonogramu). 
Działania dotyczące sieci kanalizacyjnej polegają głównie na rozbudowie, przebudowie i renowacji sieci (poz. 27-28, 30-31 Harmonogramu). W tym obszarze stosowane są nowe rozwiązania materiałowe oraz nowoczesne metody technologiczne, takie jak renowacja kanałów metodą długiego i krótkiego rękawa.
Rozbudowa docelowego układu odprowadzania ścieków polega m.in. na budowie kolektora Osobowice (poz. 36 Harmonogramu), którego zadaniem będzie zarówno odbiór ścieków z północnej części miasta, zapewnienie retencji podczas pogody deszczowej, jak też awaryjne przejęcie strumienia ścieków z głównego kolektora ODRA.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przyłączenie mieszkańców do sieci miejskiej. Kontynuowane będzie uzupełnienie niedoborów w systemie kanalizacji, w tym budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach o zwartej zabudowie (poz. 31 Harmonogramu).
Ponadto uruchomiony został program ograniczenia napływu wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej oraz wykorzystania retencji w głównych kolektorach ściekowych i planowanych do budowy zbiornikach retencyjnych (poz. 33-34 Harmonogramu). 
Działania te będą miały również istotny wpływ na efektywność i przepustowość WOŚ oraz podwyższenie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.
W ramach działań optymalizacyjnych na WOŚ prowadzona będzie rozbudowa o moduł zagospodarowania ścieków pogody deszczowej i przebudowa ciągów technologicznych, w tym budowa instalacji uzdatniania wody technologicznej na wybranych obiektach (poz. 37 i 39 Harmonogramu).
W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków systematycznie prowadzone są działania organizacyjne, informacyjne i edukacyjne. Celem tych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza w kwestii racjonalnego zużycia wody i poprawy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Służą temu m.in. prezentacje w ramach Wrocławskiego Festiwalu Nauki, Światowego Dnia Wody i Europejskich Dni Dziedzictwa oraz uruchomione Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”.


3.3 Sposoby finansowania planowanych inwestycji
Rok 2016 będzie ostatnim rokiem realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu” – Etap III, IV, V i VI, w ramach którego zakończone zostaną zadania dotyczące rozbudowy sieci osiedlowych finansowanych ze środków  Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Plan przewiduje zaangażowanie kolejnych środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Projektu „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia”, dla którego realizowana jest dokumentacja projektowa.

Środki dotacji skierowane zostaną głównie na finansowanie największych zadań z zakresu zagospodarowania ścieków pogody deszczowej, bezpieczeństwa systemu kanalizacji oraz jego rozbudowy.


[image: ]




Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli zrealizować obecny cel firmy, jakim jest zaspokojenie potrzeb wodno-kanalizacyjnych Wrocławia poprzez zapewnienie najlepszej jakości usług przy racjonalnie niskim koszcie. Priorytety MPWiK. łączą się z priorytetami Miasta w kluczowych obszarach obsługi klienta oraz rozwoju aglomeracji z dużym naciskiem na dbałość o środowisko. Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli na wypełnienie wymogów Unii Europejskiej związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększy komfort mieszkańców w zakresie dostępu do kanalizacji sanitarnej, a także pozwoli zwiększyć dynamikę rozwoju Miasta.

4.Opis oznaczeń i definicje:
Sfery działalności MPWiK 
U –  Ujęcia wody surowej,
G –  Zakład Produkcji Wody „Na Grobli”,
M – Zakład Produkcji Wody „Mokry Dwór”,
D – Sieć dystrybucji wody,
S – System odbioru ścieków,
O – Oczyszczalnie ścieków,

Cele:
I –  inwestycje zwiększające rynek,
II –  inwestycje poprawiające jakość,
III –  inwestycje poprawiające efektywność,
IV –  inwestycje odtworzeniowe,
V –  inwestycje wynikające z wymogów prawa i innych konieczności,

Definicje:
budowa  –  wykonywanie nowej budowli (wcześniej nieistniejącej) w określonym miejscu;

rozbudowa – wykonywanie nowego obiektu budowlanego przy lub na istniejącym obiekcie w określonym miejscu;

przebudowa – wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji, usprawnieniach, renowacji itp., w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technologicznych istniejącego obiektu budowlanego;

modernizacja  –  unowocześnienie urządzeń technologicznych lub sprzętu informat.;

koncepcja, analiza – opracowanie inżynieryjne, ekonomiczne, organizacyjne itp., zawierające określony plan lub kierunek działania oraz proponowane rozwiązania;

zakup inwestycyjny  –  zakup środka trwałego;

nakłady przed 2016r. – kolumna zawiera wyłącznie zadania kontynuowane w okresie 
2016-2020;

nakłady po 2019r. – kolumna dotyczy wyłącznie zadań rozpoczętych w okresie 2016-2020;

FS  –  Program Funduszu  Spójności.
 Rys.1 Struktura nakładów inwestycyjnych wg sfer działalności
na lata 2016-2020

Ujęcia wody surowej	Produkcja wody	Dystrybucja wody	System odbioru ścieków	Oczyszczalnie ścieków	25.391199999999998	27.896000000000001	49.706883009999999	154.49457914999999	98.723500000000001	

Rys.2 Struktura nakładów inwestycyjnych wg celów
na lata 2016-2020

I - inwestycje zwiększające rynek	II - inwestycje poprawiające jakość	III - inwestycje poprawiające efektywność	IV - inwestycje odtworzeniowe	93.318077819999999	42.149391340000001	123.72083499999999	97.023858000000004	
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Rys.3 Zrédta finansowania Programu Inwestycyjnego
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o Srodki whasne ( w tym $rodki z kredytu z EBI )
o Srodki z Funduszu Spojnosci planowane do pozyskania
B Srodki z Funduszu Spojnosci przyznane (etap 11, 111, IV, Vi VI)
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